ROIS-AI 项目 — DORA 开发者绩效分析报告

生成日期：2026-06-21（V6）  |  统计周期：2026年1月 – 6月21日  |  共 2,006 次提交  |  200 个 Playwright 测试文件  |  4 名开发者

一、团队成员与 Git 身份对照

五个 Git 身份对应四位真实开发者。朱园在不同设备上使用了不同的 git 配置，所有别名均汇总为同一人。

| 真实姓名 | 所有 Git 别名 | 邮箱 | 活跃周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kimi（Ryan） | eleihu6-rgb · Ryan | eleihu6-rgb@users.noreply.github.com eleihu6@gmail.com | 2026-05-29 至 06-21 |
| 朱园（Yuan Zhu） | yuan.zhu-ai · yuan.zhu · yuanz-ai yuanz-cc · Yuan Zhu | yuan.zhu@pi-solution.com eleihu6@gmail.com（在 Kimi 电脑上提交时） | 2026-03-23 至 06-21 |
| 洪磊（Honglei Yu） | honglei.Yu | 1711625601@qq.com | 2026-04-14 至 06-21 |
| 龚强（Qiang Gong） | qiang.gong · Qiang Gong | qiang.gong@pi-solution.com | 2026-06-17 至 06-21（4天） |

二、提交活动总览（2026 年至今，所有别名已合并）

朱园 = yuan.zhu-ai + yuan.zhu + yuanz-ai + yuanz-cc + "Yuan Zhu" 全部合并计算。版本号当前：Ver:B151/F291/R35。

| 开发者 | Total | feat | fix | test | refactor | style/perf | docs | chore | 活跃天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 557 | 218 | 81 | 52 | 24 | 19 | 80 | 41 | 21 |
| 朱园 | 1,257 | 566 | 309 | 31 | 43 | 33 | 180 | 45 | 75 |
| 洪磊 | 188 | 11 | 132 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 44 |
| 龚强 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 2,006 | 795 | 523 | 85 | 69 | 52 | 285 | 89 | — |

feat=新功能 · fix=缺陷修复 · test=自动化测试 · refactor=内部重构 · docs=文档 · chore=工具链/依赖

⚠ 洪磊将新功能标注为 "fix:"，导致 CFR 虚高。实际功能产出高于统计值。

△ 相比 V5（今日 17:12）：Kimi +8，朱园 +20，共 +28 次提交。W25 数据已完整统计。

三、DORA 四项关键指标

DORA（Google 支持的行业标准）以四个指标衡量软件交付效能。本项目尚无 CI/CD 流水线，以 git 提交记录作为近似替代。

3.1 交付频率（Deployment Frequency）

代理指标：近 5 个日历周（W21–W25）的每周提交数。W25 = 6月15–21日（已完整统计）。

| 开发者 | Total | W21(5/18) | W22(5/25) | W23(6/1) | W24(6/8) | W25(6/15) | 周均 | DORA 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 557 | 0 | 10 | 238 ▲ | 103 | 206 | 111 | 高 ✅ |
| 朱园 | 1,257 | 44 | 94 | 120 | 201 | 116 | 115 | 高 ✅ |
| 洪磊 | 188 | 17 | 35 | 18 | 18 | 11 | 20 | 中等 |
| 龚强 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 新成员 — 暂无评级 |

DORA 级别：精英 = 每日多次；高 = 每日至每周；中等 = 每周至每月；低 = 每月以上

▲ W23 = Kimi 峰值周。周均 = W21–W25 五周平均。

3.2 变更前置时间（Lead Time for Changes）

| 开发者 | Total | 估算前置时间 | DORA 级别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 557 | 1–3 天 | 高 ✅ | crew-memo feat→fix→test 当日完成；PA-removal 3 天 |
| 朱园 | 1,257 | < 1 天 | 精英 ✅ | feat+fix 同日提交；solver pipeline 多模块同日完成 |
| 洪磊 | 188 | 5–14 天 | 中等 | PBS portal 功能跨越约 1–2 周 |
| 龚强 | 4 | 暂无 | 暂无 | 仅 2 个活跃日 |

3.3 变更失败率（Change Failure Rate, CFR）

代理指标：fix: ÷ 总提交。精英 <5%；高 5–15%；中等 15–30%；低 >45%。

| 开发者 | Total | fix 数 | feat 数 | CFR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 557 | 81 | 218 | 14.5% | 高 ✅ |
| 朱园 | 1,257 | 309 | 566 | 24.6% | 中等 ⚠️ |
| 洪磊 | 188 | 132 | 11 | 70.2% / 约 25%* | 中等* |
| 龚强 | 4 | 1 | 0 | 25.0% | 暂无 |

* 洪磊误用 "fix:" 标注新功能；原始 70.2%，估算真实 CFR 约 25%。

3.4 恢复时间（MTTR）

无法从 git 历史单独计算。建议：在 Plane 标注故障工单 + 提交加前缀 "hotfix:" 以便下季度量化。

四、DORA 评分卡

| 开发者 | Total | 交付频率 | 前置时间 | CFR | MTTR | 测试纪律 | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 557 | 高 ✅ | 高 ✅ | 高 ✅ | 暂无 | 9.3% ✅ | 高绩效 ✅ |
| 朱园 | 1,257 | 高 ✅ | 精英 ✅ | 中等 ⚠️ | 暂无 | 2.5% ⚠️ | 高绩效 — 需增加测试 |
| 洪磊 | 188 | 中等 | 中等 | 中等* | 暂无 | 1.1% ⛔ | 中等 — 规范提交类型 |
| 龚强 | 4 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 新成员 — 4 周后复评 |

测试纪律 = test: 提交 ÷ 总提交

五、模块归属分析

以文件触碰次数衡量（各开发者在各模块的文件变更事件总数）。

| 模块 | Kimi | 朱园 | 洪磊 | 龚强 | 合计 | 公交车因子风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gantt（Gantt 排班前端） | 1,395 | 1,731 | 14 | 0 | 3,140 | 低 — 双主人 ✅ |
| engine-server（优化引擎） | 30 | 266 | 1 | 0 | 297 | 中 — 朱园主导 ⚠️ |
| live-server（实时排班） | 218 | 701 | 47 | 0 | 966 | 高 — 朱园主导 ⛔ |
| pbs-server | 17 | 23 | 858 | 0 | 898 | 高 — 洪磊主导 ⛔ |
| pbs-portal | 80 | 7 | 1,457 | 0 | 1,544 | 高 — 仅洪磊 ⛔ |
| rule-engine（Rust） | 133 | 430 | 2 | 0 | 565 | 中 — 需扩大覆盖 |
| ro-engine | 286 | 123 | 0 | 0 | 409 | 中 — Kimi 主导 |
| e2e（测试） | 530 | 103 | 9 | 0 | 642 | 低 — Kimi 主导 ✅ |
| docs / 架构文档 | 180 | 146 | 622 | 0 | 948 | 低 — 全员参与 ✅ |

公交车因子风险：低 = 2+ 负责人；中 = 一主一辅；高 = 单人维护，关键人离队即断。

六、Playwright 测试文件创建

自 2026 年 1 月以来共创建 200 个 spec 文件（与 V5 相同）。各开发者、各模块明细：

| 开发者 | gantt 核心 | gantt 法规 | gantt 帮助 | gantt 性能 | pbs-portal | e2e 工具 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 90 | 38 | 6 | 7 | 0 | 13 | 154 (77%) |
| 朱园 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 (20%) |
| 洪磊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 (3%) |
| 龚强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |
| 合计 | 126 | 38 | 8 | 7 | 5 | 16 | 200 (100%) |

gantt 法规 = 每条 Rust 规则一个 spec（8002、8056、8030、8004、7501、7503、7504、7505、7506、7272 等）

七、规范与文档贡献

| 开发者 | 设计规范 | 实施计划 | 架构文档 | 测试用例 | 模块文档 | 交接文档 | 自动化门禁 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 48 | 29 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 94 |
| 朱园 | 35 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 103 |
| 洪磊 | 228 | 7 | 4 | 67 | 61 | 8 | 0 | 375 |
| 龚强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 311 | 89 | 9 | 72 | 66 | 12 | 13 | 572 |

Kimi：自动化门禁唯一创建者（check-ui-standard.mjs、CLAUDE.md §UI-Standard-Gate、规则迁移手册）。

朱园：实施计划主力（53 份）。洪磊：设计规范最多（228 份）+ 测试用例 67 份。

八、修复质量：就事论事 vs. 系统性排查

发现 bug 时，开发者是只修复被报告的这一处（就事论事），还是主动搜索整个代码库并一次修复所有同类问题（系统性排查）？

| 开发者 | fix 总数 | 就事论事 | 系统性 | 系统修复率 | 级别 | 代表案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 81 | 73 | 8 | 10.0% | 中等 ⚠️ | fix(gantt): 批量拉取违规；fix(metadata): 全面强制 schema auth |
| 朱园 | 307 | 293 | 14 | 4.6% | 低 ⛔ | fix(manday): crew_id FK 全表统一；fix(scenario): SBY 注入扩展到所有子类型 |
| 洪磊 | 132 | 128 | 4 | 3.0% | 低 ⛔ | fix: 时区统一；fix: 日历 base-time 统一 — 大多数只涉及单字段/单页面 |
| 龚强 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 暂无 | 样本太小（仅 1 次修复） |

系统修复率 = 系统性修复 ÷ 总 fix 提交。检测方法：fix: 提交信息中含 sweep/across/unify/all/cascade/enforce/parity/similar 等关键词。

⚠ 朱园系统修复率从 V5 的 7% 降至 4.6%，W25 提交以新功能为主，非系统修复周。

九、改进建议与行动项

| 责任人 | 行动项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 洪磊 | 采用 Conventional Commits 规范 | 安装 commitlint。将功能标注为 "fix:" 导致 CFR 虚高至 70%，掩盖真实功能产出。 |
| 洪磊 | 为 PBS portal 核心功能补写 Playwright 测试 | 11 次功能提交 → 仅 6 个 spec 文件（全属帮助模块）。配对搜索、仪表盘、管理员页面均无覆盖。 |
| 洪磊 | 培养系统性修复习惯 | 关闭缺陷前，在代码库全局搜索同一模式并在同一提交中修复所有实例。当前系统修复率 3%，目标 ≥ 35%。 |
| 洪磊 | 尝试 Claude Code | AI 协作率 0%，与团队均值（82%）差距显著。引入 Claude Code 可同步改善提交类型误标和测试纪律问题。 |
| 朱园 | 提高测试与功能提交的比例 | 566 个 feat 提交 → 40 个 spec 文件 ≈ 每 14 个功能才有 1 个测试。目标：每个功能区域 1 个 spec。 |
| 朱园 | 统一所有设备的 git 配置 | 5 个 git 身份导致历史统计偏差。统一设置：name="Yuan Zhu"，email=yuan.zhu@pi-solution.com。 |
| 朱园 | 提高系统修复率 | 当前 4.6%，目标 ≥ 35%。模式：关闭任何 bug 前先全局搜索同类问题。 |
| 全团队 | 降低 live-server 和 PBS portal 的公交车因子风险 | live-server ~73% 由朱园维护；pbs-portal ~94% 由洪磊维护。安排交叉培训并要求第二位 PR 审核者。 |
| 全团队 | 启用 MTTR 指标追踪 | 在 Plane 标注故障工单 + 提交加前缀 "hotfix:"，下季度可量化第四项 DORA 指标。 |
| 龚强 | 4 周后复评 | 当前数据量（4 次提交，2 天）不足以评级。下次评估：2026-07-21。 |

十、分析方法与局限性

| 指标 | 方法 | 局限性 |
| --- | --- | --- |
| 交付频率 | 以每周提交数为代理指标 | 无 CI/CD 流水线数据。 |
| 前置时间 | 基于提交密度估算 | 无 PR 合并时间戳。 |
| 变更失败率 | fix: ÷ 总提交 | 洪磊误用 "fix:" 导致 CFR 虚高至 70%。 |
| 恢复时间 | 无法计算 | 需接入故障追踪系统（Plane + hotfix: 前缀）。 |
| 系统性修复 | 基于关键词启发式判断 | 中文描述的系统修复可能被低估。 |
| 规范文档计数 | 对 docs/ 和 scripts/ 路径使用 git diff-filter=A | 仅统计新建文件，不计修改。 |
| AI 协作率 | 提交正文中含 "Co-Authored-By: Claude" | 需全文扫描；为自愿标注，不影响提交本身。 |
| 热点文件 | git log --name-only 触碰次数 | 计的是文件变更事件，非代码行变更量。 |

统计周期：2026 年 1 月 1 日 至 6 月 21 日。所有别名已通过 git 邮箱 + 用户名组合归一化。

朱园：yuan.zhu-ai + yuan.zhu + yuanz-ai + yuanz-cc + "Yuan Zhu" = 合计 1,257 次提交。

上期：V5（2026-06-21 17:12，1,978 次提交）。本期：V6（2026-06-21，2,006 次提交，+28）。

十一、开发速度趋势（W13–W25，2026）  ← 新增

项目开始至今的完整周提交量历史。展示团队成长阶段、Kimi 加入节点（W22）及峰值交付周。

| 周次 | Kimi | 朱园 | 洪磊 | 龚强 | 团队合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W13 (3/24) | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 朱园单人起步 |
| 2026-W14 (3/31) | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 朱园早期冲刺峰值 |
| 2026-W15 (4/7) | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |  |
| 2026-W16 (4/14) | 0 | 110 | 3 | 0 | 113 | 洪磊加入 |
| 2026-W17 (4/21) | 0 | 91 | 50 | 0 | 141 | 洪磊快速上量 |
| 2026-W18 (4/28) | 0 | 55 | 12 | 0 | 67 |  |
| 2026-W19 (5/5) | 0 | 171 | 16 | 0 | 187 | 朱园冲刺激增 |
| 2026-W20 (5/12) | 0 | 52 | 8 | 0 | 60 |  |
| 2026-W21 (5/18) | 0 | 44 | 17 | 0 | 61 |  |
| 2026-W22 (5/25) | 10 | 94 | 35 | 0 | 139 | Kimi 加入 — 首次提交 |
| 2026-W23 (6/1) | 238 | 120 | 18 | 0 | 376 ▲ | Kimi 峰值；团队历史记录周 |
| 2026-W24 (6/8) | 103 | 201 | 18 | 0 | 322 | 朱园峰值；双高并发 |
| 2026-W25 (6/15) | 206 | 116 | 11 | 4 | 337 | 龚强加入；强势收尾 |

▲ W23 = 团队历史记录周（376 次提交）。Kimi 在 W22 加入后立即带动团队产出跨越式提升。

朱园：自 W13 起持续高产（41–201/周）。Kimi 与朱园在 W23–W25 连续 3 周均超 100 次/周。

十二、AI 辅助开发（Claude Code）  ← 新增

提交正文中含 "Co-Authored-By: Claude" 的提交即为 Claude Code 辅助提交。本报告首次按开发者量化 AI 协作强度。

| 开发者 | 总提交 | AI 辅助 | 纯人工 | AI 协作率 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi | 557 | 500 | 57 | 89.8% | 几乎全量 AI 协作 — 绝大多数提交均借助 Claude Code |
| 朱园 | 1,257 | 1,143 | 114 | 90.9% | AI 协作率最高；Claude 覆盖从引擎到前端的所有模块 |
| 洪磊 | 188 | 0 | 188 | 0.0% | 无 AI 辅助提交 — 纯人工工作流 |
| 龚强 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 加入即引入 AI（4 次提交中 3 次） |
| 团队整体 | 2,006 | 1,646 | 360 | 82.1% | 每 5 次提交中有 4 次涉及 Claude Code |

1. Kimi 与朱园以 AI 优先模式运转，90%+ AI 协作率是团队级生产力乘数，而非个人工具使用偏好。

2. 洪磊 0% AI 协作率与团队均值（82%）差距显著。引入 Claude Code 有望同步改善提交类型误标与测试纪律两大问题。

3. 龚强立即采用 AI（75%），其 DORA 指标将在 4 周后随 AI 加持输出而更具参考价值。

4. 82% 的团队 AI 协作率可能是以下现象的核心解释：精英级前置时间（当日交付）、4 人团队单周 300–376 次提交的高速度、以及持续 3 周超 100 次/周的个人产出。

十三、热点文件分析（高频变更文件）  ← 新增

触碰频率最高的文件 — 高频变更往往标志着复杂度核心、活跃功能区或跨层重构目标。

| # | 文件路径 | 触碰次数 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gantt/src/version.ts | 316 | 每次前端变更必触碰的版本号文件 — 结构性噪声，非风险 |
| 2 | gantt/src/components/panes/roster-pane.tsx | 76 | 核心机组 UI — gantt 最活跃 pane |
| 3 | gantt/src/components/panes/pairing-pane.tsx | 66 | 配对 Canvas UI — 第二活跃 UI 组件 |
| 4 | gantt/src/utils/gantt-test-hook.ts | 57 | 测试钩子随每个新 gantt 断言更新 |
| 5 | docs/dev-context/LATEST.md | 57 | 滚动开发上下文 — 每次会话更新 |
| 6 | live-server/src/index.ts | 49 | 后端入口 — 频繁新增路由 |
| 7 | gantt/src/components/panes/flight-pane.tsx | 45 | 航班 Canvas UI |
| 8 | CLAUDE.md | 44 | 项目规范随团队实践演进 |
| 9 | gantt/src/components/layout/app-layout.tsx | 40 | 顶层布局 — 每个新面板都要改 |
| 10 | pbs-portal/src/.../pairing-page.test.tsx | 39 | PBS 配对 spec — PBS 覆盖最全的组件 |
| 11 | packages/contracts/pbs-pairing-bids.js | 35 | 共享契约 — PBS server 和 portal 均依赖 |
| 12 | gantt/src/components/scenario-gantt/scenario-roster-pane.tsx | 35 | 场景机组 pane — 与 live 机组特性同步演进 |
| 13 | gantt/src/stores/gantt-view-store.ts | 34 | 全局视图状态 — 中央协调点 |
| 14 | pbs-server/src/app.ts | 34 | PBS 后端入口 — 新路由/认证/中间件 |
| 15 | gantt/src/components/gantt/renderers/roster-renderer.ts | 33 | Canvas 渲染器 — 每次视觉修复均重绘 |

触碰次数 = 在所有提交中修改该文件的次数（非代码行变更量）。version.ts 排名第一属正常结构性现象。

机组/配对 pane 高频变更属预期 — 这是排班核心 UI。CLAUDE.md 排名第 8 说明团队积极维护开发规范。

⚠ pbs-server/app.ts 和 pbs-portal 配对文件均为洪磊单人热点 — 公交车因子 1，需尽快知识转移。