ROIS-AI 项目 — DORA 开发者绩效分析报告

生成于 2026-07-01 (V11)  |  统计区间：2026年1月 – 2026年7月1日  |  2,473 次提交  |  278 个 Playwright 测试文件  |  4 名开发者

1. 团队成员与 Git 身份映射

五个 Git 身份对应四名真实开发者。朱园在不同设备上使用了不同的 git 配置，所有别名归并为同一人。

| 真实姓名 | Git 别名 | 活跃区间 |
| --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | eleihu6-rgb · Ryan | 2026-05-22 – 2026年7月1日 |
| 朱园 | yuan.zhu-ai · yuan.zhu · yuanz-ai · yuanz-cc · Yuan Zhu | 2026-03-23 – 2026年7月1日 |
| 洪磊 | honglei.Yu | 2026-04-13 – 2026年7月1日 |
| 龚强 | qiang.gong · Qiang Gong | 2026-06-15 – 2026年7月1日 |

💡 通俗解释：这张表只是“谁是谁”。开发者有时会用不同的用户名或不同电脑提交代码（即“Git 别名”），我们把同一个人的所有别名合并，确保每人只计一次。“活跃区间”= 此人有提交记录的时间跨度。

2. 测试覆盖（Playwright 自动化测试）

自 2026 年 1 月起共创建 278 个 Playwright 测试文件（spec）。按开发者与领域拆分：

| 开发者 | gantt core | gantt legality | gantt help | gantt perf | pbs-portal | e2e util | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 157 | 33 | 7 | 8 | 5 | 2 | 212 (76%) |
| 朱园 | 39 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 49 (18%) |
| 洪磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 (6%) |
| 龚强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) |

gantt legality = 每条 Rust 规则一个 spec（8002、8056、8030、8004、7501、7503、7504、7505、7506、7272 等）。

💡 通俗解释：我们最看重质量，所以把测试放在最前面。Playwright 是“自动点界面、自动验证”的测试工具，一个“spec”就是一个自动化测试文件。本项目有一条硬规定：每个新功能、每个 bug 修复都必须配一个 Playwright 测试（见第 4 节规范）。测试越多，以后改动越不容易把旧功能改坏。

3. 修复质量：点修复 vs. 系统性修复

发现一个 bug 时，开发者是只修这一处，还是搜索整个代码库修复所有同类问题？

| 开发者 | fix 总数 | 点修复 | 系统性 | 系统化率 | 级别 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 115 | 106 | 9 | 7.8% | Medium ⚠️ | fix: expand all 50 help-corpus.json overviews to includ; fix(metadata): enforce schema auth + disambiguate empty; fix(gantt): unify detail-l |
| 朱园 | 331 | 319 | 12 | 3.6% | Low ⚠️ | fix: RuleCatalogTree — memoize rulesInSet selector and ; fix(scenario): extend SBY inject to cover all SBY subty; fix(manday): use crew.crew |
| 洪磊 | 155 | 152 | 3 | 1.9% | Low ⚠️ | fix： pairing左侧日历统一base时间; fix： 时区统一; fix：清楚左侧日历存在的旧数据和就逻辑，统一展示daysoff页面数据 |
| 龚强 | 14 | 13 | 1 | 7.1% | Medium ⚠️ | fix(rule-engine): case-insensitive param_json header lo |

系统化率 = 系统性修复 ÷ 总 fix 提交。检测：关键词匹配（sweep/across/unify/all/cascade/enforce/parity/similar/统一/全部/所有）。

💡 通俗解释：修一个 bug 时有两种做法：“点修复”= 只修眼前这一处；“系统性修复”= 顺手在整个代码库里把所有同类问题一起修掉。后者质量更高，因为同样的毛病往往不止一处。“系统化率”就是系统性修复占全部修复的比例（我们通过提交说明里的关键词，如“统一/全部/across”来识别）。

4. 团队工程规范与执行情况

本项目有一套强制执行的工程规范，部分由脚本自动门禁守护。下表先列出规范本身，再看每位开发者对“提交信息规范”的遵循度。

| 规范 | 要求 | 如何执行 |
| --- | --- | --- |
| UI / 排版样式标准 | 字号/颜色/间距/圆角一律用 token，禁止魔法值 | 自动门禁：npm run check:ui + git pre-push 钩子（硬违规直接拦截推送） |
| Playwright 测试强制 | 每个新功能、每个 bug 修复都必须配 Playwright 测试 | 代码评审（CLAUDE.md §Playwright-Required） |
| No-Illusion（拒绝臆断） | 任何“已完成/已修复”都必须贴出真实测试运行结果 | 代码评审（CLAUDE.md §No-Illusion） |
| Conventional Commits 提交规范 | 提交信息用 feat/fix/test/refactor/docs/chore 等前缀 | 约定（建议加 commitlint 自动校验） |
| TypeScript / Python 编码规范 | 命名规范、禁止 any、导入顺序、Zod 入参校验 | 评审 + 类型检查（tsc） |
| 弹窗窗口标准 | 所有弹窗统一用共享 AppDialog 组件 | 代码评审（CLAUDE.md） |
| 版本号管理 | 每次代码改动都要递增 version.ts | 代码评审 |

💡 通俗解释：回答“有没有规范要遵守？”——有，而且不止 UI 标准：还有编码规范、必写测试、提交信息格式、弹窗统一组件、版本号管理等。其中“UI 样式标准”是全自动的：每次推送代码前脚本会自动检查，发现硬性违规会直接拦截推送，不靠自觉。

| 开发者 | 总提交 | 合规 | 不合规 | 合规率 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | 751 | 40 | 94.9% | High ✅ |
| 朱园 | 1372 | 1311 | 61 | 95.6% | High ✅ |
| 洪磊 | 252 | 115 | 137 | 45.6% | Low ⚠️ |
| 龚强 | 58 | 43 | 15 | 74.1% | Medium ⚠️ |

💡 通俗解释：“提交信息规范”要求每条提交以统一前缀（feat/fix/…）开头，这样工具能自动汇总、生成变更日志。上表是每个人遵循该格式的比例。合规率低会让 CFR 等指标失真——这正是某位同事数字偏差的根源（建议加 commitlint 自动校验）。

5. 提交活动汇总（年初至今，所有别名已归并）

朱园 = yuan.zhu-ai + yuan.zhu + yuanz-ai + yuanz-cc + Yuan Zhu 归并。当前版本：Ver:B201/F368/R40。

| 开发者 | 总计 | feat | fix | test | refactor | style/perf | docs | chore | 活跃天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | 287 | 115 | 77 | 31 | 31 | 141 | 109 | 29 |
| 朱园 | 1372 | 597 | 331 | 41 | 52 | 34 | 189 | 105 | 86 |
| 洪磊 | 252 | 22 | 155 | 4 | 0 | 1 | 51 | 4 | 51 |
| 龚强 | 58 | 14 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 |

feat=新功能  fix=修复  test=自动化测试  refactor=重构  docs=文档  chore=工具/依赖

💡 通俗解释：“提交”（commit）= 把一批改动保存进项目历史，可以理解为“一次存档”。“总计”= 此人一共存档了多少次。后面几列把每次存档按用途分类：新增功能、修复 bug、写自动化测试、整理代码（不改变功能）、调格式/性能、写文档、工具与依赖维护。“活跃天数”= 此人有提交的不同日期数。

⚠ 洪磊将大量新功能误标为 "fix:"，导致 CFR 虚高，真实功能数应更高。

6. DORA 四项关键指标

DORA（由 Google 支持）通过四项指标衡量软件交付效能。本项目无 CI/CD 流水线，使用 git 提交历史作为代理指标。

💡 通俗解释：DORA 是业界公认的一套衡量“软件团队交付得好不好”的标准，源自 Google 的多年研究。它看四件事：① 多久交付一次；② 一个改动从动手到完成要多久；③ 改动出问题的比例有多高；④ 出问题后多久能修复。本项目还没有自动化部署系统，所以我们用“提交历史”来近似估算（即“代理指标”）。

6.1 部署频率（Deployment Frequency）

代理指标：每周提交数。W26 = 06/22–06/28（已完整统计）。

| 开发者 | 总计 | W22(5/25) | W23(6/1) | W24(6/8) | W25(6/15) | W26(6/22) | 周均 | DORA 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | 10 | 238 ▲ | 99 | 214 | 219 | 156 | High ✅ |
| 朱园 | 1372 | 94 | 120 | 201 | 108 | 97 | 124 | High ✅ |
| 洪磊 | 252 | 35 | 18 | 18 | 11 | 53 | 27 | Medium ⚠️ |
| 龚强 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 7 | Low ⚠️ |

DORA 级别：Elite=每日多次；High=每日–每周；Medium=每周–每月；Low=每月以上

▲ Kimi (Ryan) 的高峰周。周均 = W22–W26 五周平均。

💡 通俗解释：“部署频率”= 这个人多久交付一次工作。我们用“每周提交次数”来近似：数字越大、越规律，说明改动是小步快跑（更安全），而不是攒一大批一次性上线（风险更高）。表中是最近 5 周的每周提交数，最后两列是周平均和对应的 DORA 等级。

6.2 变更前置时间（Lead Time for Changes）

| 开发者 | 总计 | 估计前置时间 | DORA 级别 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | 1–3 天 | High ✅ | 同日完成 feat→fix→test 闭环；多数特性 1–3 天内交付 |
| 朱园 | 1372 | 1–3 天 | High ✅ | 同日完成 feat→fix→test 闭环；多数特性 1–3 天内交付 |
| 洪磊 | 252 | 1–3 天 | High ✅ | 同日完成 feat→fix→test 闭环；多数特性 1–3 天内交付 |
| 龚强 | 58 | 1–7 天 | High ✅ | 特性通常一周内交付 |

💡 通俗解释：“变更前置时间”（Lead Time）= 一个改动从开始动手到真正完成、可用，需要多久。越短越好——说明想法能很快变成能用的软件。“证据”列给出我们据以估计的实际例子（例如同一天内完成“开发→修复→测试”的闭环）。

6.3 变更失败率（Change Failure Rate, CFR）

代理指标：fix ÷ 总提交。Elite <5%；High 5–15%；Medium 15–30%；Low >45%。

| 开发者 | 总计 | fix 数 | feat 数 | CFR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | 115 | 287 | 14.5% | High ✅ |
| 朱园 | 1372 | 331 | 597 | 24.1% | Medium ⚠️ |
| 洪磊 | 252 | 155 | 22 | 61.5% | Low ⚠️ |
| 龚强 | 58 | 14 | 14 | 24.1% | Medium ⚠️ |

* 洪磊把新功能误标为 "fix:"；原始 61.5%，估计真实 CFR ~25%。

💡 通俗解释：“变更失败率”（CFR）= 在所有改动里，有多少是“修复类”的（我们用 fix 提交占比近似，代表“有东西需要纠正”）。比例越低越好。注意：有一位同事习惯把“新功能”也标成“fix”，所以他的数字看起来比真实情况差很多——这是标注习惯问题，不是质量问题。

6.4 平均恢复时间（MTTR）

无法从 git 历史计算。建议：在 Plane 中标记事故，并用 "hotfix:" 前缀提交。

💡 通俗解释：“平均恢复时间”（MTTR）= 线上出故障后，平均多久能恢复正常。目前提交历史里没有“故障发生/修复”的时间标记，所以暂时算不出来；建议以后在任务系统里登记故障、并用 "hotfix:" 标注紧急修复，就能量化了。

7. DORA 评分卡

| 开发者 | 总计 | 部署频率 | 前置时间 | CFR | MTTR | 测试纪律 | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | High ✅ | High ✅ | High ✅ | N/A | 9.7% ✅ | 高效能 ✅ |
| 朱园 | 1372 | High ✅ | High ✅ | Medium ⚠️ | N/A | 3.0% ⚠️ | 高效能 ✅ |
| 洪磊 | 252 | Medium ⚠️ | High ✅ | Low ⚠️ | N/A | 1.6% ⚠️ | 高效能 ✅ |
| 龚强 | 58 | Low ⚠️ | High ✅ | Medium ⚠️ | N/A | 5.2% ✅ | 稳定贡献 ✅ |

测试纪律 = test 提交 ÷ 总提交

💡 通俗解释：这是一张“成绩单”，把前面四项 DORA 指标加上“测试纪律”汇总成一行。“测试纪律”= 此人有多大比例的提交是在写自动化测试（越高说明越重视质量把关）。“综合评级”是一个简单的总结标签（如“高效能/稳定贡献/观察期”）。各列里的 ✅ 表示良好、⚠️ 表示需关注、N/A 表示暂无法衡量。

8. 模块归属分析

以文件改动次数衡量（每位开发者在每个模块上的文件变更事件数，跨全部提交）。

| 模块 | Kimi (Ryan) | 朱园 | 洪磊 | 龚强 | 总计 | Bus Factor 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gantt（甘特排班） | 1693 | 1856 | 34 | 4 | 3587 | 低 — 多人共担 ✅ |
| pbs-server（PBS 后端） | 59 | 23 | 937 | 0 | 1019 | 高 — 单人 ⚠️ |
| pbs-portal（PBS 前端） | 92 | 9 | 1547 | 0 | 1648 | 高 — 单人 ⚠️ |
| live-server（实时服务） | 351 | 774 | 104 | 6 | 1235 | 低 — 多人共担 ✅ |
| rule-engine（法规引擎） | 198 | 483 | 2 | 89 | 772 | 低 — 多人共担 ✅ |
| engine-server（优化调度） | 42 | 260 | 1 | 0 | 303 | 低 — 多人共担 ✅ |
| ro/po-engine（优化引擎） | 313 | 223 | 0 | 0 | 536 | 低 — 多人共担 ✅ |
| e2e（Playwright 测试） | 1064 | 169 | 39 | 0 | 1272 | 低 — 多人共担 ✅ |
| sql（建表/基础数据） | 52 | 211 | 75 | 0 | 338 | 低 — 多人共担 ✅ |
| docs（文档） | 352 | 154 | 682 | 0 | 1188 | 低 — 多人共担 ✅ |

Bus Factor 风险：低 = 2+ 负责人；高 = 单人负责。

💡 通俗解释：这张表显示每个人主要在系统的哪些部分工作，用“改动文件的次数”来衡量。“Bus Factor（公车因子）风险”是一个形象的说法：如果某块代码只有一个人懂，万一这个人离开（被公车撞了……），团队就会很被动——这就是“高风险/单人负责”。两人以上都熟悉则是“低风险”。

9. 规范与文档贡献

| 开发者 | Design Specs | Impl Plans | Architecture | Test Cases | Module Docs | Handoff | Auto Gates | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 92 | 62 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 179 |
| 朱园 | 38 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 |
| 洪磊 | 264 | 8 | 4 | 74 | 61 | 8 | 0 | 419 |
| 龚强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kimi：自动化门禁的唯一作者（check-ui-standard.mjs、CLAUDE.md §UI-Standard-Gate、规则迁移 playbook）。

💡 通俗解释：这张表统计每人写了多少“文档”，并按类型拆分：设计规格=要做什么的书面说明；实施计划=分步骤的开发计划；架构=系统整体设计；测试用例=人工测试的脚本；模块文档=某个部分的使用说明；交接=人/会话之间传递的笔记；自动门禁=能自动拦截不合规代码的检查脚本。文档齐全能让新人更快上手、减少口口相传的依赖。

10. 改进建议

| 负责人 | 行动 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 洪磊 | 采用 Conventional Commits | 安装 commitlint。把新功能误标为 "fix:" 会让 CFR 虚高到 70% 并掩盖真实产出。 |
| 洪磊 | 引入 Claude Code | 0% AI 协作率是明显的效率短板；引入后或可同时修复提交类型误标与测试纪律。 |
| 洪磊 | 提升测试纪律 | pbs-portal 由其单人负责（bus factor 1），需补 Playwright 回归并做知识转移。 |
| 朱园 | 保持系统性修复习惯 | W25 多为新功能；系统化率回落至个位数，注意在修 bug 时顺手清理同类问题。 |
| Kimi | 维持自动化门禁 | 继续把规范固化成可执行门禁（已建 UI-Standard-Gate / 规则迁移 playbook）。 |
| 龚强 | 观察期 | 已立即采用 AI（75%）。4 周后 DORA 指标更具参考价值。 |
| 全员 | 建立 MTTR 追踪 | 在 Plane 标记事故，提交用 "hotfix:" 前缀，使 MTTR 可量化。 |
| 全员 | 统一周节奏 | Kimi+朱园连续多周 >100 提交/周，注意可持续性与代码评审深度。 |

💡 通俗解释：这是根据上面数据给出的具体改进建议：谁来做、做什么、为什么。多数是低成本、可立刻落地的动作，目的是让团队指标更真实、协作风险更低。

11. 方法说明与局限

| 指标 | 方法 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 部署频率 | 以每周提交数为代理 | 无 CI/CD 流水线日志。 |
| 前置时间 | feat→fix→test 同日闭环观察 | 无 PR 评审时间戳。 |
| CFR | fix ÷ 总提交 | 依赖提交信息规范；洪磊误标致虚高。 |
| MTTR | 无法计算 | 无事故标记与 hotfix 前缀。 |
| 模块归属 | 文件改动次数 | 次数 ≠ 行数 ≠ 复杂度。 |
| 测试 | 新增 *.spec.ts 文件计数 | 不计断言数与覆盖率。 |
| AI 协作 | 提交 body 含 "Co-Authored-By: Claude" | 仅反映标注，未标注则漏计。 |
| 身份归并 | git email + name 消歧 | 别名靠人工映射维护。 |

💡 通俗解释：这张表说明每个数字是“怎么算出来的”以及它的“局限”（哪里可能不准）。重点是：这些指标都来自提交历史的近似，能反映趋势和相对差异，但不是精确的考核分数，请结合实际情况解读。

统计区间：2026-01-01 至 2026年7月1日。所有别名按 git email + name 消歧归并。

朱园别名：yuan.zhu-ai + yuan.zhu + yuanz-ai + yuanz-cc + Yuan Zhu = 1,372 次提交。

Prior: V10 · This: V11 (2026-07-01, 2,473 commits).

12. 开发速度趋势（W13–W27，2026）

从项目启动到当前的完整每周提交历史，呈现团队成长阶段、Kimi 加入与交付高峰周。

| 周 | Kimi (Ryan) | 朱园 | 洪磊 | 龚强 | 团队合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W13 (3/23) | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |  |
| 2026-W14 (3/30) | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |  |
| 2026-W15 (4/6) | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |  |
| 2026-W16 (4/13) | 0 | 110 | 3 | 0 | 113 |  |
| 2026-W17 (4/20) | 0 | 91 | 50 | 0 | 141 |  |
| 2026-W18 (4/27) | 0 | 55 | 12 | 0 | 67 |  |
| 2026-W19 (5/4) | 0 | 171 | 16 | 0 | 187 |  |
| 2026-W20 (5/11) | 0 | 52 | 8 | 0 | 60 |  |
| 2026-W21 (5/18) | 0 | 44 | 17 | 0 | 61 |  |
| 2026-W22 (5/25) | 10 | 94 | 35 | 0 | 139 |  |
| 2026-W23 (6/1) | 238 | 120 | 18 | 0 | 376 |  |
| 2026-W24 (6/8) | 99 | 201 | 18 | 0 | 318 |  |
| 2026-W25 (6/15) | 214 | 108 | 11 | 8 | 341 |  |
| 2026-W26 (6/22) | 219 | 97 | 53 | 25 | 394 | 团队记录周 |
| 2026-W27 (6/29) | 11 | 26 | 11 | 25 | 73 | 在统计中… |

▲ W26 = 团队记录周（394 次提交）。Kimi 加入后立即带来团队产出的阶跃式提升。

💡 通俗解释：这张表是团队从项目初期到现在、每一周的提交总量。它像一条“产出曲线”，能看出团队是怎么一步步壮大的、哪几周特别忙、以及新成员加入后产出的变化。最后一周如果标注“在统计中”，表示本周还没结束、数字会继续增加。

13. AI 辅助开发（Claude Code）

提交 body 含 "Co-Authored-By: Claude" 表示该提交由 Claude Code 协助完成。

| 开发者 | 总提交 | AI 辅助 | 纯人工 | AI 比例 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimi (Ryan) | 791 | 652 | 139 | 82.4% | 较高 AI 采用 |
| 朱园 | 1372 | 1235 | 137 | 90.0% | 几乎全程 AI 协作 |
| 洪磊 | 252 | 0 | 252 | 0.0% | 未使用 AI — 存在效率差距 |
| 龚强 | 58 | 37 | 21 | 63.8% | 较高 AI 采用 |

💡 通俗解释：“AI 辅助”指这次改动是借助 Claude Code（我们的 AI 编程助手）完成的——我们通过提交里自动留下的署名标记来识别。“AI 比例”= 此人有多大比例的提交用到了 AI。比例越高，通常意味着借助 AI 把工作做得更快。这只是统计 AI 的使用强度，不代表工作质量好坏。

团队整体 AI 比例 78%。Kimi 与朱园以 AI-first 的前沿节奏工作（90%+），是团队产能的乘数。

洪磊 0% AI 比例是明显的效率差距；引入 Claude Code 或可同时解决提交类型误标与测试纪律问题。

14. 代码热点分析（改动最频繁的文件）

跨全部提交改动最频繁的文件 — 高频意味着复杂度中心、活跃特性区或横切重构目标。

| # | 文件 | 改动次数 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gantt/src/version.ts | 423 | 每次前端改动都会 bump — 属预期，非风险 |
| 2 | gantt/src/components/panes/roster-pane.tsx | 76 | 核心排班 UI — 高频属预期 |
| 3 | gantt/src/components/panes/pairing-pane.tsx | 70 | 核心排班 UI — 高频属预期 |
| 4 | gantt/src/utils/gantt-test-hook.ts | 66 | 活跃特性/集成区 |
| 5 | docs/dev-context/LATEST.md | 58 | 活跃特性/集成区 |
| 6 | live-server/src/index.ts | 51 | 活跃特性/集成区 |
| 7 | CLAUDE.md | 46 | 团队规范治理活跃 |
| 8 | pbs-portal/src/features/pairing/pages/pairing-page.test.tsx | 45 | PBS 单人热点 — bus factor 1，需知识转移 |
| 9 | gantt/src/components/panes/flight-pane.tsx | 45 | 核心排班 UI — 高频属预期 |
| 10 | gantt/src/components/layout/app-layout.tsx | 43 | 活跃特性/集成区 |
| 11 | pbs-server/src/app.ts | 41 | PBS 单人热点 — bus factor 1，需知识转移 |
| 12 | packages/contracts/pbs-pairing-bids.js | 39 | 活跃特性/集成区 |
| 13 | gantt/src/components/gantt/renderers/roster-renderer.ts | 37 | 核心排班 UI — 高频属预期 |
| 14 | pbs-server/src/services/pairing-search/pairing-search-condition-builder.test.ts | 37 | PBS 单人热点 — bus factor 1，需知识转移 |
| 15 | pbs-portal/src/features/pairing/components/pairing-right-panel.tsx | 35 | PBS 单人热点 — bus factor 1，需知识转移 |

改动次数 = 修改该文件的提交数（非行数）。version.ts 居首是结构性噪声，非风险。

💡 通俗解释：“热点文件”就是被改动得最频繁的文件。改得越多，通常说明这块是系统里最忙、最核心或最复杂的地方，值得多关注（多写测试、多人熟悉）。注意：像 version.ts 这种每次发版都要改一下的文件排在最前，属于正常现象，并不代表风险。